国家税务总局惠州市惠城区税务局机关办公楼修缮工程

磋 商 文 件

国家税务总局惠州市惠城区税务局  编制

日期：2023年8月

目      录

第一部分  磋商邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

- 磋商邀请函

国家税务总局惠州市惠城区税务局，拟对国家税务总局惠州市惠城区税务局机关办公楼修缮工程进行简易磋商采购，欢迎符合本次磋商资格的供应商参与磋商采购活动。

- 项目名称：国家税务总局惠州市惠城区税务局机关办公楼修缮工程

- 采购项目的用途、数量、简要技术要求：建筑装饰装修系统、等修缮工程(详见工程量清单)

- 合同履行期限：本工程施工工期为45日历天，具体开工、竣工日期以合同签订为准。

- 项目预算：人民币290795.13 元；

- 供应商资质：

- 供应商为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法营业执照并具有相关的经营范围，有固定的营业地址。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 报价供应商必须具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级或以上资质。报价响应文件提供证书复印件。

- 报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，报价响应文件提供证书复印件。

- 本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

- 报名时间：

- 2023年8月8日至2023年8月11日工作日期间（上午8:30～11:30和下午14:30～17:30）

- 报名地点：惠州市惠城区江北文昌二路3号603室（现场报名需提供营业执照及身份证复印件加盖公章）。

开标时间：2023年8月21日10点00分（北京时间）（响应文件递交为获取磋商文件截止日期后5个工作日）

开标地点：惠州市惠城区文昌二路三号

联系方式：0752-2536136（王先生）

国家税务总局惠州市惠城区税务局

2023年8月8日

- 第二部分　采购项目内容

- 采购项目技术规格、参数及要求：

- 项目概述

- 国家税务总局惠州市惠城区税务局拟通过竞争性磋商方式确定1家成交供应商，在采购人指定服务区域从事办公建筑、建筑装饰装修、给排水系统、电气系统工程。

- 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格。

- 项目要求

- 成交人在服务过程中须接受采购人的技术监督，服从采购人的相关管理制度；

- 成交人应按项目分项的服务量如实报价，不得有弄虚作假行为，虚假申报一经发现，采购人有权扣除相应费用及中止合同；

- 成交人服务人员进入各维修点须佩戴由采购人配发的工作证，并接受安保人员的检查和管理；

- 成交人在做好服务工作的同时，有向采购人提供更合理化或更环保、节约维修成本的方案建议的义务；

- 成交人不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 成交人不得以任何形式将合同分包。

- 工期：自合同签订之日起45天内完工。初次报价响应文件提供承诺函（格式自定）

- 服务技术要求

- 成交人严格按采购人技术要求及核定的单项提供服务；

- 成交人包工、包料、包质量、包安全、包文明服务，所用的材料须是原厂、原装、全新、当年生产的节能环保产品，须符合国家标准，具备有关质检部门出具的产品检验合格证明；

- 成交人服务成果以《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》、《建筑给水排水设计规范GB50015-2009》、《装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2001》、《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015》、《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016》、《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》、《智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2013》及其他相关政府标准及规范为验收标准；

- 报价人设有专门的服务机构，能为采购人提供便捷的服务，在出现复杂情况时，报价人能 0.5 小时内响应，1 小时内到达现场；

- 成交人要做好日常风险预防工程和应急响应；合约期内成交人因交通违章、交通肇事、发生安全生产事故、造成火灾等，导致人员伤亡或财产损失的，均由成交人依法负全责，不得以任何理由向采购人追偿。

- 成交人须做好安全围蔽工作，确保服务现场的清洁卫生，产生的垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；

- 成交人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范；

- 保修期按《建设工程质量管理条例》等相关规定执行。凡在保修期内出现任何质量问题，成交人须在 24 小时内组织施工，且保修期从此次翻修日期起顺延计算。

- 安全文明施工

- 成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。

- 建筑垃圾须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。

- 服务团队要求：

- 施工管理架构人员情况（项目负责人、专职安全员除外）: 技术负责人 1 人：具有建筑相关专业工程师职称（或以上）；施工主管 1 人：具有建设类工程师职称（或以上）；施工员 2 人：具有施工员岗位证或培训证；质检（量）员 1 人：具有质量员或质检员的岗位证或培训证；

- 须配备专职安全人员负责服务时的现场安全；

- 服务团队须在报价人单位缴纳社保；

- 服务团队人员如发生变动，人员资质及项目经验不低于原有人员。

- 服务结算：

- 结算以最新版本的《广东省建筑工程综合定额》、《广东省装饰工程定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》，人工、材料及机械价格执行同期的《惠州地区建设工程常用材料综合价格》及《惠州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。 工程的工程结算款。

- 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 投标人应能证明其报价合理性。 结算以采购人指定第三方评估机构对具体工作任务评估价为基准，根据成交人实际实施的服务项目及数量结算，合同有效期内结算金额总和不超过人民币¥290795.13元；

- 服务各单项结算前，须经过采购人及实施方验收合格并签字盖章确认；

- 根据项目金额大小和具体合同签定情况，成交人凭验收证明、发票向采购人申请支付。

- 保修期内发生质量问题进行重新补修所产生的各项费用不予核算，费用由成交人承担。

- 工程拨付方式

- 合同签订后招标人向成交供应商支付合同总价的30%作为预付款；

- 工程施工完成至70%，经招标人书面确认后15个工作日内向成交供应商支付至合同价款的60%；

- 成交供应商按工程安全施工规范及招标人要求施工且工程经竣工验收合格后15个工作日内，招标人支付至结算审定价的97%给成交供应商；

- 工程结算金额的3%为本工程质量保证金。

- 质保期满且无工程质量问题的，招标人在质保期满后15个工作日内向成交供应商支付结算价3%的质保金（不计利息）。

- 中标供应商知悉采购人资金来源为财政供给，并同意采购人不因财政等非采购人原因延迟支付而承担违约责任。

- 缺陷责任期要求

- 缺陷责任期为六个月。自工程竣工验收合格之日起计算。服务期内，成交人应保持24小时的报修服务，接到故障报修电话后2小时内赶到现场，24小时内解决故障或提供解决方案。成交人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交人负责。

第三部分  报价须知

- 说  明

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于本磋商文件的简易采购方式项目。

- 定义

  - 招标采购单位”是指：国家税务总局惠州市惠城区税务局。

  - “报价人”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

  - “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

- 磋商文件的编制

- 投标资料汇总成册，封面应注明企业名称、项目名称，提供提供一正本一副本（标明“正本”、“副本”，密封包装并加盖公章。若副本与正本不符，以正本为准。

- 磋商过程

- 磋商小组会对各响应供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效磋商者应实行及时告知，由磋商小组会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知磋商当事人，以让其核证、澄清事实。

- 磋商小组所有成员集中与单一响应供应商（以响应供应商按顺序为准）分别进行一轮或多轮的磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。

- 出现下列情形之一的，招标采购单位终止竞争性磋商采购活动：

本项目招标有下列情况之一出现，将作为废标（招标失败）处理，招标人将重新组织招标或采取其他采购方式。

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的响应供应商或者报价未超过采购预算的响应供应商不足3家的。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

  - 采用综合评分法的，磋商小组（需求部门3人及以上的单数人员组成）对通过资格审查的响应供应商对照采购需求各项商务技术要求进行评审和比较（根据供应商的响应情况，按照“评分优先”的原则，确定综合评分最高得为成交供应商），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的,磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，按技术指标优劣排列，排名第一的为成交候选人。推荐综合得分排名前二的报价人为成交候选人。

- 签订合同

- 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

- 适用法律

- 采购人及报价人的一切采购活动均适用《国家税务总局惠州市惠城区税务局机关目录外标准下采购管理暂行办法》。

附表1：资格性条件（表一）

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（负责人）证明书原件及法人（负责人）授权委托书原件； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件； |  |  |  |
| 4 | - 提供建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级或以上资质复印件； |  |  |  |
| 5 | - 提供建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件； |  |  |  |
| 6 | 响应文件实质性响应询价文件要求，且无经采购人认定为无效标的内容和条款。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1、符合要求的打“○”，不符合要求的打“×”。

- 采购人代表在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

- 结论为“不通过”则该报价人为不通过资格性审查报价人。

- 资格性审查不足三家的做废标处理。

- 附表二：符合性审查表（表二）

符合性审查表

| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 报价无超出预算或投标折扣率是固定且是唯一的，未超过100%。 |  |  |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

附表1：综合评分（表二）

综合评分表（100分）

| - 评审项 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 报价得分 | - 30分 | 满足磋商文件要求且最低的有效报价为评标基准报价，其价格评估得分为满分；其他供应商的价格评估得分按如下公式计算： 价格得分=（评标基准价÷ 投标报价）×30。 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 管理体系认证 | 6分 | 投标人需提供： 1、有效期内ISO 9001质量体系认证证书得2分； 2、有效期内ISO 14001环境体系认证证书得2分； 3、有效期内OHSAS 18001职业健康体系认证证书得2分。同时提供上述认证证书复印件和网络查询截图证明。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。 |
| 业绩 | 8分 | 评标委员会根据2020年至今承担过同类业绩，磋商响应文件每提供一份同类业绩得2分，得至满分8分为止。 同类业绩证明文件（提供中标通知书或项目合同关键页（显示双方名称、合同金额、盖章页等）复印件）。 |
| 项目团队 | 6分 | 投标人根据本项目要求至少安排1名项目，项目负责人提供安全培训考核合格证（B 类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，为满足得2分。 专职安全员须提供安全生产考核合格证（C 类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，为满足得2分。 增派材料员、资料员，具有岗位证或培训证，为满足得2分。 （须提供以上人员相关证书及三个月的社保记录证明材料及相关证书证明材料，评标时提供原件审查，否则不得分。） |
| 施工实施方案 | 20分 | 针对各种装修的实施方案及其安全、质量、进度、环境影响控制措施，含施工实施目标、施工实施内容及流程、设备及工具配置、人员配置：方案内容详尽，流程清晰，配置充分，可行性很高，满足且优于采购需求，得 20分；方案内容大体成型，流程较清晰，配置较充分，可行性较高完全满足采购需求，得 10分； 方案内容缺漏严重，流程不清晰，配置明显不足，可行性不高不能完全满足采购需求，得 3 分；未提供，得0分。 |
| 施工方法及技术保证措施 | 15分 | 根据在装修工程的特点，从施工部署、施工流程、施工布置和各分部分项工程的施工等各方面提出详细的施工方法及技术保证措施： 施工部署完善、施工流程合理、施工布置和分部分项工程施工方案详尽，合理，满足且优于采购需求，得15 分； 施工部署较完善、施工流程较合理、施工布置和分部分项工程施工方案较合理，完全满足采购需求，得10分； 施工部署较不够完善、施工流程较合理、施工布置和分部分项工程施工方案差，不能完全满足采购需求，得6分； 无提供，得 1分。 |
| 质量保证与承诺 | 15分 | 优：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目提出先进、可行、具体的保证措施，质量违约责任承诺具体。 良：针对项目提出的保证措施较为可行、具体，质量违约责任承诺具体。 中：针对项目提出的保证措施基本可行，质量违约责任承诺具体。 差：措施不可行或没有质量违约责任承诺。 优 15分、良 10分、中 6分、差 3分。 |

第四部分　合同书格式

项目采购

合同书

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典-合同编》等有关法律法规规定，国家税务总局惠州市惠城区税务局（以下简称：“甲方”）通过竞争性磋商方式采购确定（成交供应商名称，以下简称：“乙方”）为国家税务总局惠州市惠城区税务局机关办公楼修缮工程的供应商。甲方与乙方同意签署 《国家税务总局惠州市惠城区税务局机关办公楼修缮工程合同》（合同编号：        ， 以下简称：“合同”）。

- 分包工程概括

- 分包工程名称：

- 分包工程地点：

- 施工分包范围：

- 承包方式：

- 工期∶暂定  月，具体以甲方下发的工作指令为准。

- 质量标准：

- 工程质量：按主合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同，下同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，以上标准同时符合。

- 质量保修期：本工程的保修期按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号修订）规定执行。

- 签约合同价、结算方式与合同价格形式

- 签约暂定合同价（含税）为：人民币（大写）     （￥            元）；

- 其中：

- 增值税金额（税率      %）：人民币（大写）          （￥           元）；

以上适用的增值税税率或征收率及增值税税额，以合同生效当日执行的增值税税率或者征收率为准，后续国家税收政策涉及的税率发生调整，此税额及税率亦作出相应变动。（本工程项目的价格详见附件五：《工程分包清单报价表》，报价价税分离，表中报价为不含税报价，已综合包括了完成该单位工程量项目内容所需全部费用。

- 付款方式：

- 工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。中标单位在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中标单位必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- 安全生产和文明施工约定

- 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范；

- 服务合约期内乙方因造成安全生产事故、造成火灾等，导致人员伤亡或财产损失的，均由乙方依法负全责，不得以任何理由向甲方追偿；

- 乙方承诺文明施工，遵守纪律，若施工场地为办公楼，材料运输及其它严重影响甲方正常运作的工作（如噪声大、需占用公共通道等工作），一律安排在下班后或节假日进行；若施工场地为宿舍，打拆、钻孔、切割及其它噪音大严重影响住户休息的工作，一律不得安排在中午和周末节假日休息时间进行。甲方应在乙方人员进出、动力供应、装卸场地、电梯使用等各方面予以配合。

- 双方权利义务

- 不可抗力

- 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一日内向合同各方通报，以减轻可能给其他各方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或各方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 责任承担

- 乙方应妥善保护甲方现场的设备，如造成损失，应照价赔偿。

- 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

- 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

- 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

- 乙方不能把项目转包，如有发现，甲方有权中止合同，并追偿供应商违约责任及造成的损失。

- 争议或纠纷处理

- 甲方自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

- 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以等价赔偿（补偿）。

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 附则

- 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

- 在执行本合同的过程中，所有经各方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分；

- 本合同在参与各方法人代表或其授权代表签字盖公章后生效；

- 合同有效期为本合同签订之日起至    年     月   日，本合同履行完成后自动终止。

- 本合同壹式陆份，其中甲方、乙方和采购代理机构各执贰份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定负责人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

地  址：                       地  址：

电  话：                         电  话：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                       账  号：

- 第五部分　报价文件格式

采购项目名称：

报价文件

（正本/副本）

响应供应商名称：

日期：    年   月   日

第一章 报价函

国家税务总局惠州市惠城区税务局：

依据贵局采购项目名称项目询价采购货物及服务的报价活动，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 1份。

- 报价函；

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

- 报价一览表；

在此，我方声明如下：

- 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

- 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于7天，成交单位有效期至项目验收之日。

- 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

报价供应商：

地址：

电话：

响应供应商名称（签章）：

日期：

#### 第二章 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：国家税务总局惠州市惠城区税务局：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：国家税务总局惠州市惠城区税务局：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

代理人身份证正反面复印件

第三章  报价一览表

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | （大写）人民币 元整（¥ ） |

注：所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 第四章 工程量清单

编制依据

各供应商按照报价依据，并根据采购人提供的由咨询机构编制的工程量清单，编制工程量清单响应文件。

根据采购人提供相关工程量清单等相关文件，以及现行的建筑施工规范和省市有关文件和规定。如国家有最新的规范出台，应执行最新标准。

第五章  采购项目内容偏离说明表

#### （1）采购项目内容响应表

| 序号 | 技术商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物和服务要求； |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 4 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于7天，成交单位有效期至项目验收之日； |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务； |  |  |
| 6 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：国家税务总局惠州市惠城区税务局

本公司在参加贵局进行的       项目的采购活动中，承诺履行以下诚信义务：

我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。
   本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

响应供应商名称（盖章）：

日期：